****

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЕДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.05.2024г п.Зеледеево №28-р

О проведении месячника

по благоустройству территории

поселений муниципального образования

Зеледеевский сельсовет

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Зеледеевского сельсовета, в целях создания благоприятных условий для проживания граждан, упорядочения работ по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов, а также обеспечения чистоты и порядка на территории Зеледеевского сельсовета:

1. Объявить на территории Зеледеевского сельсовета месячник по благоустройству с 13.05.2024г. по 13.06.2024 года.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству, согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в наведении порядка на прилегающих и закрепленных за ними территориях.
4. Обеспечить освещение в средствах массовой информации о ходе проводимых мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов сельсовета.
5. 24 и 31 мая 2024 провести субботник на территории поселений муниципального образования Зеледевский сельсовет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Емельяновские веси».

Глава сельсовета - Р.Н.Ильиченко

Приложение к распоряжению

администрации Зеледеевского сельсовета

13.05.2024г. № 28-р

план мероприятий по подготовке и проведению месячника

по благоустройству территории Зеледеевского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | мероприятия | Срок исполнения | ответственный |
| 1 | Провести совещание с руководителями организаций и учреждений Зеледеевского сельсовета по вопросам подготовки и проведения месячника по благоустройству | 14.05.2024 | Глава сельсовета |
| 2 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территорий, прилегающих к жилым домам и иным постройкам, а также с территорий общего пользования | 13.05.2024 по 13.06.2024 | Жители и администрация  сельсовета |
| 3 | Наведение санитарного порядка организациями, расположенными на территории Зеледеевского сельсовета, на подведомственных и прилегающих территориях | 13.05.2024 по 13.06.2024 | Руководители организаций,  учреждений |
| 4 | Наведение порядка на территории кладбищ | 13.05.2024 по 13.06.2024 | администрация  сельсовета |
| 5 | Привлечение автотранспорта для вывоза мусора | постоянно | Глава сельсовета |
| 6 | Приведение в соответствие санитарными нормами контейнерных площадок | постоянно | Администрация сельсовета |
| 7 | Проведение субботника на территории поселений | 24.05.2024  31.05.2024 | Администрация сельсовета |
|  | | | | |